개발완료보고서 (별지 4)

일잇다 — 담당자가 떠난 자리의 업무를 복원해 신규자의 첫 업무 완료까지 이끄는 인수인계 AI Agent

# 1. 프로젝트 현황

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작품명 | 일잇다 (일을 잇다) |
| 팀명 / 부문 / 분야 | 바톤터치 / 일반부 / 업무혁신 (20) |
| 팀원 | 안예지 (1인 — 기획·개발·검증·문서) |
| 개발기간 | 2026-09-29 ~ 10-06 (8일). 첫 코드 커밋 9/30, End-to-End 첫 완주 10/2, 실사용자 검증 10/3~10/5 |
| 완성도 | Level 3 (MVP) — 핵심기능 5개 중 4개 완전·1개 부분, 가상 자료 3종·실제 자료 3건 End-to-End 완주, 실사용자 3명 검증, Before/After 교차 측정 |
| 규모 (10/6 기준) | 커밋 129 · 코드 5,595줄 · 단위 테스트 24 · 대표 테스트 8/8 · 테스트 케이스 40건 · 보완 기록 69건 |
| 저장소 / 시연영상 | https://github.com/YejiTheKing/ilitda (공개) / 시연영상 파일 (영상 속 실행 ID 20261006-045149-4c4a0e) |

요약. 남겨진 파일 폴더 하나로 최신본을 가리고, 근거 있는 절차를 복원하고, 모르는 것은 책임자에게 묻고, 신규자가 첫 업무를 끝내 책임자가 승인하면 인계 완료로 판정하고, 결과를 인수인계서(Word)로 내놓는 AI Agent다. LangGraph 상태 그래프 위에서 LLM 호출 5종이 이어지고, 사람 확인 4곳에서 멈췄다가 같은 자리에서 잇는다. 근거가 원문에 없는 절차는 신규자에게 보여 주지 않는다.

# 2. 프로젝트 개요

문제. 소규모 사업장은 한 사람이 한 업무를 전담한다. 담당자가 빠지면 후임자는 매뉴얼 없이 남겨진 파일을 뒤지다 구버전 양식을 쓰고 필수 단계를 빠뜨린다. 중소기업이 전체 근로자의 83%를 고용하고(중소벤처기업부), 일자리 이동자 비율은 중소기업 17.8%로 대기업 13.2%보다 높다(통계청 2021). 인계 매뉴얼을 쓸 사람도 시간도 없는 곳에서 가장 자주 일어나는 문제이며, 업무혁신 분야의 예시 업무(견적·문서·인사·경영지원) 그 자체다.

사용자. 전담 인사·교육 인력이 없는 10인 안팎 사업장의 신규자(복원된 절차·체크리스트로 첫 업무 수행)와 책임자(질문 답변·절차 수정·완료 승인). 범위는 업무 1개와 그 자료 폴더(PDF·Word·Excel·HWP·HWPX·텍스트).

목표와 성공지표. "섞인 폴더 하나로 신규자가 첫 업무를 끝내고 책임자가 승인하는 것."

| 성공지표 | 측정 방법 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 첫 업무 파악 시간 | Before(파일만) / After(일잇다) 교차 비교, 검증자 2명 | 평균 7분 58초 → 1분 52초, 누락 2 → 0, 틀린 양식 0 → 0 |
| 근거 표시율 | 복원 단계 중 원문 인용이 실존하는 비율 | 가상 9/9·6/6·7/7·10/10, 실제 10/10·16/16·5/5 |
| 변경점 탐지율 | 시드 평가 20쌍 (개발자 작성, 비블라인드) | 20/20, 오탐 0 |
| 누락 단계 수 | 실제 담당자가 복원 절차를 검토 | 자료에 있는 7단계 모두 일치, 자료에 없는 2단계는 책임자가 추가 |

# 3. 개발 세부 내용

3.1 시스템 구조와 Workflow. 단순 질의응답이 아니다. LLM 호출 5종이 상태로 이어지고(목표 → 계획 → 자료 → 최신본 → 절차 → 질문·답변 → 체크리스트 → 승인), 사람이 답해야 하는 4곳에서 멈춘 뒤 같은 자리에서 잇는다. 번호 ①~⑦은 기술설명서·시연영상·발표자료와 같다.

| 단계 | 하는 일 | 6요소 |
| --- | --- | --- |
| ① 입력 | 목표 한 문장 + 파일 업로드. 허용 폴더만 읽고 파일을 옮기거나 지우지 않는다 | Goal |
| ② 목표 해석·계획 | 업무·신규자·책임자·완료 조건을 구조화(LLM). 업무·신규자가 없으면 되묻고(최대 2회), 자료 목록을 보고 단계별 도구를 계획한다 | Goal · Planning |
| ③ 자료 읽기·버전 정리 | 6형식을 읽고 사본을 묶는다. 최신본은 개정번호 → 내용 속 날짜 → 수정 표시 → 추가분 순으로 판별하고, 같으면 책임자에게 묻는다. 변경점은 항목 단위 비교(코드) + 업무 영향 분류(LLM) | Tool Use · Reasoning |
| ④ 절차 복원·근거 검증 | 개인정보 형식을 가린 최신 자료로 단계와 근거를 복원(LLM). 인용이 원문에 실존하는지 코드로 확인(일치율 0.85), 미확인은 최대 2회 재추출 뒤 질문으로 돌린다 | Tool Use · Feedback |
| ⑤ 책임자 확인 | 실행을 멈추고 묻는다. 저장을 선택한 이전 답변(유사도 0.6 이상)은 답변 칸에 제안만 하고 책임자가 확인해야 반영된다. 절차 수정·삭제·추가, 미답은 '미확정' | Memory/State |
| ⑥ 체크리스트·신규자 수행 | 체크리스트를 만들고(미확정은 선택 항목) 수행 표시·메모를 저장한다 | Feedback |
| ⑦ 승인·완료 판정 | 필수 미완료면 승인을 잠근다. 보류하면 사유와 함께 돌려보내고 보완 뒤 재승인. 완료 시 지표를 기록하고 인수인계서(Word)를 만든다 | Feedback |

실제로 갈리는 판단 분기는 5개다. 목표가 불완전하면 되묻기 · 최신본 근거가 부족하면 묻기 · 근거 인용이 원문에 없으면 재추출 뒤 묻기 · 미답은 '미확정'으로 신규자에게 단정하지 않기 · 필수 미완료면 승인 보류 → 보완 → 재승인. (증거 실행: 되물음 20261003-011519-2c768e, 끊김 뒤 재진입 20261003-161943-f219ec)

3.2 활용 데이터. 가상 자료 3종(거래처등록_견적 10개 — 구버전·최신본 양식, 사본, 어긋나는 메모, 손상 hwp / 출장비_정산 6개 / 비품_구매 6개, 정답 메모 동봉, 저장소 포함, 스크립트로 재생성). 실제 사업장 자료 3건(A/S 업무 파일, 도장 공정 인수인계표, 배관 보온 견적서 — 제공자 동의, 가명 사본만 LLM에 전달, 저장소 미포함·대회 후 삭제). 실행마다 runs/<실행 ID>/log.jsonl에 판단·도구·토큰·재생 여부가 남는다.

3.3 AI·Tool·알고리즘. Python 3.12 · LangGraph 1.2(상태 그래프, interrupt, SQLite 체크포인트) · Claude Opus 5.5(Anthropic API, JSON 스키마 강제 출력, 응답 기록·재생) · Streamlit 1.64 · SQLite. LLM 호출 5종(목표 해석·계획·변경 영향 분류·절차 복원·체크리스트)은 비정형 이해만 맡고, 코드 도구 6종(scan_folder · parse_document · group_versions · pick_latest · diff_versions · verify_evidence)이 결정적 처리를 맡는다. 사람은 충돌 해소와 승인을 맡는다. 외부 연동은 파일 6형식(HWP 직접 구현)·SQLite·Anthropic API뿐이다.

3.4 단계별 개발. 9/29~30 설계·테스트 계획, 파일 읽기 6형식, 버전 판별·변경 비교, 가상 자료 1종 → 10/1~2 LangGraph 그래프 9노드·사람 확인 4곳, 절차 복원·근거 검증, 책임자 확인 화면, End-to-End 첫 완주 → 10/3 실제 자료 2건 완주, 공개 테스트 링크(실행 격리·재개 코드·하루 한도), 실사용자 1 → 10/4 가상 자료 2종 추가, 실사용자 2, 보류→보완→재승인, 인수인계서(Word) → 10/5~6 실사용자 3, Before/After 교차 측정, 답변 제안(선택 저장), 업로드 화면·문서 간소화, 시연영상.

# 4. 구현 결과

4.1 핵심기능. 입력 → 판단·계획 → 도구 실행 → 책임자 확인 → 체크리스트 → 승인 → 완료 판정 → 인수인계서까지 한 흐름이 가상 자료 3종, 실제 자료 3건에서 끝까지 돌았다.

| 핵심기능 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| F1 최신본 판별·변경점 탐지 | 구현 | 파일 수정 날짜를 쓰지 않음(복사만 해도 바뀜). 양식과 작성 기록 분리, 판별 근거 표시 |
| F2 절차 복원·근거 실존 확인 | 구현 | 단계마다 문서명·원문 인용·행 번호, 원문 보기. 원문에 없으면 신규자에게 보이지 않음 |
| F3 충돌·빈틈 확인, 미확정 처리 | 구현 | 질문에 출처 인용 2개 이상. 저장을 선택한 답변은 다음 인계에 제안(자동 반영 없음) |
| F4 인계 진행·완료 판정 | 부분 | 체크리스트·수행 확인·승인·보류·재승인·지표 구현. 업무 초안 생성, 필수값 코드 검증, 이해 확인 문답은 미구현 |
| F5 인수인계서(Word) 생성 | 구현 | 절차 표(할 일·담당·양식) + '확인할 것'. 체크리스트가 있으면 그 항목 기준. 출처·검수 정보는 화면에만 두고 문서는 매뉴얼처럼 |

4.2 화면. 인계 시작(업로드 → 진행 막대·실시간 로그 → 에이전트가 한 일·AI가 판단한 것 → 복원한 절차 / 자료와 최신본), 확인 요청함(책임자: 질문·출처 인용·절차 수정·승인/보류), 내 인계(신규자: 체크리스트·절차와 근거·바뀐 점·인수인계서 내려받기), 실행 로그(판단·도구 호출·토큰·재생 여부). 상단 띠에 진행 단계와 지금 할 일을 두고, 행동 버튼은 각 화면 맨 아래에 둔다.

4.3 테스트와 안정성.

| 구분 | 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 대표 테스트 8건 | 정상 완주 · 부정확 목표 · 자료 충돌 · 자료 없음 · API 오류 · 악의적 입력(삭제 지시, 개인정보) · 근거 없는 인용 · 인수인계서 생성 | 8/8 |
| 단위·화면 자동 테스트 | 버전 판별 10 · 파일 읽기 5 · 근거 확인 3 · 단계 수정 3 · 인수인계서 3 / 시작 화면 2모드 · 저장된 실행 4화면 · 전체 흐름(보류·재승인) · 오류 뒤 재개 | 24/24 · 통과 |
| 테스트 케이스 정리 · 시드 평가 | 정상 7 · 경계 12 · 예외 15 · 실제 자료 6 / 변경점 20쌍 | 40건 중 1건 부분 성공 · 20/20 |

안정성: 체크포인트로 끊긴 자리에서 재개, 입력 자동 임시 보관 · 오류를 길이 한도 / 호출 한도 / 인증 / 연결 / 서비스로 구분해 안내하고 같은 자리에서 재시도 · 응답 기록·재생으로 API 장애 대비 · 되물음·재추출 상한, 하루 호출 한도 · 보완 69건을 날짜·원인·조치로 기록.

4.4 실제 사업장 자료와 실사용자.

| 자료 · 사용자 | 결과 |
| --- | --- |
| A/S 업체 영업 담당자의 파일 3개 → 담당자 검토 → 가명 사본 재실행 | 7단계 근거 7/7, 담당자 검토 "7단계 모두 일치", 자료에 없던 2단계는 책임자가 추가 → 근거 10/10, 완료 |
| 도장 공정 인수인계표 (엑셀 3시트, 1만 1천 자) | 16단계 근거 16/16, 질문 17건, 완료 |
| 실사용자 1 영업직 A/S (본인 파일 3개, 공개 링크, 40분) | 11단계 근거 11/11, 질문 9건 답변, 체크리스트 12/12. 쓰겠다 5/5 |
| 실사용자 2 제조업 생산 (본인 견적서 2개, 10분) | 5단계 근거 5/5, 질문 10건 답변, 승인 완료. 맞음 4/5 · 쉬움 2/5 · 쓰겠다 4/5. 구형·손상 엑셀 2개는 '자료 없음'으로 안내 |
| 실사용자 3 제조업 연구직 (가상 자료, 10분) | 9단계 근거 9/9, 질문 6건(답변 2·미확정 4), 완료. 맞음 4/5 · 쉬움 2/5 · 쓰겠다 4/5 |

시연영상 실행 20261006-045149-4c4a0e: 가상 자료 10개 업로드, 10단계 근거 10/10, 질문 8건, 체크리스트 16개, 승인 완료, 인수인계서 생성.

4.5 차별성. 범용 AI에 파일을 올리면 어느 파일이 최신인지 가리지 않고, 근거를 지어낼 수 있으며, 인계가 끝났는지 모른다. 사내 위키·RAG는 누군가 써 두어야 하고 물어본 것만 답한다. 인수인계서 양식은 담당자가 떠나면 쓸 사람이 없다. 일잇다는 내용으로 최신본을 판별하고, 인용 실존을 코드로 확인하고, 승인까지 추적해 인수인계서를 결과로 낸다. 독창성은 "검색"이 아니라 "인계 완료 판정" 을 목표로 둔 점이다. 자료에 없는 단계는 만들지 않고 책임자가 추가하게 하므로 지어낸 절차가 신규자에게 가지 않는다. 최신본 판별과 근거 검증을 일부러 코드로 둔 이유도 같다. AI가 지어낸 근거를 잡아내려면 판정자가 AI가 아니어야 한다.

# 5. 기대효과

5.1 성과·효과. Before/After: 조건이 비슷한 검증자 2명(동일 전공, 경력 4–5년, 해당 업무 경험 없음)이 가상 자료 2종을 교차로 수행해 첫 업무 파악 시간 평균 7분 58초 → 1분 52초(7:20→1:20, 8:36→2:24), 누락 2 → 0, 틀린 양식 0 → 0. 사용자 검증 3명 — 쓰겠다 5/5·4/5·4/5, 맞음 4/5·4/5, 쉬움 2/5·2/5 → 진행 단계와 할 일을 상단에, 처리 중 진행 막대와 AI 판단 내역, 버튼 위치 통일로 반영. 비용은 1회 완주 약 0.2달러. 적용 범위는 가상 업무 3종 + 실제 업무 3종, 자료 6형식.

기대효과와 적용가능성. 인계 매뉴얼 없이 첫 업무 완료, 책임자 확인을 거친 인수인계서가 자동으로 쌓임, 구버전 양식·필수 단계 누락 사고 감소. 설치형이라 자료가 PC 밖으로 나가지 않고 API 호출만 외부로 간다. 파일을 끌어 넣고 목표 한 문장이면 시작한다. 책임자 질문 수(4~17건)가 곧 "자료에 빠진 암묵지"의 양이라 떠나기 전 무엇을 적어 둬야 하는지도 알려 준다. 업무 종류는 자료만 바꾸면 늘어난다.

5.2 데이터·안전·윤리.

| 항목 | 조치 |
| --- | --- |
| 데이터·저작권 | 가상 자료 3종 직접 작성. 실제 자료는 제공자 동의 후 가명 사본만 사용, 원본은 저장소 미포함·대회 후 삭제. 오픈소스는 MIT·BSD·Apache-2.0, 출처·AI 활용 신고서 별도 |
| 개인정보·보안 | 전송 전 형식 가림 7종(주민·사업자·전화·계좌·메일·주소·차량) + 가명 치환 도구. 허용 폴더 밖 읽기 차단, 파일 이동·삭제 없음, API 키는 .env만. 공개 링크는 실행 격리·재개 코드·세션별 기억·하루 호출 한도. 책임자 답변은 선택할 때만 저장 |
| AI 오류·환각 대책 | 근거 인용이 원문에 없으면 안내하지 않음(0.85). 충돌·빈틈은 단정 없이 질문, 미답은 '미확정'. 문서 속 지시문 불이행, 세무·법률 판단 금지. 손상·미지원 파일은 사유와 함께 건너뜀 |
| 투명성 | 판단 근거·도구 호출·토큰·재생 여부가 실행 로그에 남고 화면에서 열람. 'AI가 판단한 것'과 코드 검증을 구분 표시. 책임자가 언제든 절차를 고침 |

5.3 비즈니스 모델.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 고객 · 구매 시점 | 전담 인사·교육 인력이 없는 10인 안팎 제조·서비스 사업장의 대표·관리자. 퇴사·휴직·이동으로 업무 공백이 생기는 순간 |
| 제공 가치 · 형태 | 매뉴얼 없이 첫 업무 완료, 확인된 인수인계서가 쌓임, 질문 목록 = 미리 적어 둘 암묵지. PC 설치형 + 사용자 API 키, 자료 외부 반출 없음, 1건 약 0.2달러 |
| 수익 · 확산 | 사업장 월 구독 기본, 인계 1건당 과금 병행(가격은 파일럿에서 검증). 세무·노무 사무소(사업장 수십 곳과 상시 접점) → 지역 중소기업 지원기관 |
| 실행 단계 | ① 검증자 3명·교차 측정 완료(10/5) ② 파일럿 사업장 1곳(검증자 소속 제조업체 우선) ③ 역할별 로그인·알림 ④ 가격 검증 |

5.4 한계와 발전 계획. 계획은 LLM이 세우지만 실행 순서는 고정 그래프라 재계획이 없다 · 근거 확인은 글자 일치라 의미 왜곡은 못 잡고, 자료에 없는 단계는 책임자가 추가한다 · 자동 가림은 형식만 잡으며 사진·스캔, 구형·손상 파일은 읽지 못한다 · 로그인·권한이 없어 두 역할 화면이 한 사이트에 있다 · 시드 평가는 비블라인드, 범용 AI와의 직접 비교는 하지 않았다 · 가격·시장 규모 미조사, 검증 표본 소수. 발전 계획: 역할별 로그인·알림 → 스캔 OCR → 재계획 → 블라인드 평가·범용 AI 비교 → 업무 초안·이해 확인 문답.